**附表**

**房屋建筑工程施工管理人员数量配备标准**

（单位：人）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 人员  类别  类别  工程  规模  工程  规模 | ＜1万m2 | ≥1~＜5万㎡ | ≥5~＜10万㎡ | ≥10~＜20万㎡） | ≥20~＜30万㎡ | ≥30万㎡ |
| 1 | **项目负责人** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | **技术负责人** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | **施工员** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | **安全员** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | **质量员** | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

**市政基础设施工程施工管理人员数量配备标准**

（单位：人）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 人员  类别    合同金额 | ＜5000万 | ≥5000万~  ＜1亿 | ≥1亿~  ＜5亿元 | ≥5亿~＜10亿元 | ≥10亿 |
| 1 | **项目负责人** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | **技术负责人** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | **施工员** | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | **安全员** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | **质量员** | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |

**专业承包工程施工管理人员数量配备标准**

（单位：人）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 人员类别 | 配备人数 |
| 1 | **项目负责人** | 1 |
| 2 | **技术负责人** | 1 |
| 3 | **施工员** | 1 |
| 4 | **安全员** | 工程实际 |
| 5 | **质量员** | 1 |

**注：**

1. **施工管理人员还包括标准员、材料员、机械员、劳务员、资料员，人员数量由施工单位根据工程实际配备。**
2. **此配备标准规定的人员数量为最低要求，建设单位、施工单位可制定高于本标准的配备标准。**
3. **此配备标准适用于新建的房屋建筑和市政基础设施工程，既有建筑装饰装修、老旧小区改造、市政道路维修等工程可参照本配备标准适当降低人员配备数量。**
4. **专业承包安全员配备标准：施工人员50人以下的，应当设置1名专职安全生产管理人员；50人-200人的，应设2名专职安全生产管理人员；200人以上的，应根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增配，并不少于企业总人数的5‰。**