中央生态环境保护督察整改情况公示表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 整改任务 | 任务编号 | 市级方案第二十三项 |
| 问题描述 | 全市中心城区建筑工地扬尘管控较好，但城乡结合部和郊区建筑工地扬尘污染情况较为多见；房地产等建筑工地扬尘管控较好，但市政、水利、拆迁和园林绿化等工地扬尘污染问题普遍。全市在建工地仅有69%安装在线视频监控系统，远低于北京市提出的“2019年年底前实现规模以上工地全覆盖”要求。督察发现，大兴、怀柔、密云等地部分在建工程均不同程度存在扬尘治理措施不到位、车辆冲洗设备无法使用、进出工地周边积尘明显等问题。 |
| 责任单位 | 市住房城乡建设委、市交通委、市水务局、市园林绿化局、市城市管理委、市生态环境局、市重大项目办、各区政府 |
| 整改目标 | 强化工地扬尘治理监管责任落实。全市规模以上符合安装条件的各类工地视频监控系统实现全覆盖 |
| 整改措施 | （一）强化施工扬尘管理。严格落实施工现场扬尘治理标准规范。严格落实围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆冲洗、渣土车辆密闭运输等“六项措施”，严格落实工程出入口两侧“三包”措施；严格执行“进门查证、出门查车”有关要求。充分发挥街巷长、网格员、小巷管家等社会力量作用，有效运用“街乡吹哨、部门报到”工作机制，多管齐下，群防群控，加强对城乡结合部和郊区工地的监管。（市住房城乡建设委、市交通委、市水务局、市园林绿化局、市城市管理委、市重大项目办、各区政府）（二）强化扬尘视频监管平台使用。对规模以上交通、水务、园林绿化等施工工地及混凝土搅拌站、建筑垃圾综合利用和消纳处置场所安装视频监控设备，将数据接入北京市施工扬尘视频监管平台，实现数据动态更新。做好全市施工工地扬尘智能化视频监管平台日常管理运维，对各行业视频安装使用情况进行通报，监控信息与各级行业主管部门及属地街道（乡镇）共享。（市住房城乡建设委、市交通委、市水务局、市园林绿化局、市城市管理委、各区政府）（三）加大联合惩戒力度。各行业主管部门按照各自职责加大对行业工地扬尘治理的检查力度，加大部门联动，畅通案件移转机制，对问题严重、多次违法的工地，实施联合惩戒。（市城市管理委、市住房城乡建设委、市交通委、市水务局、市园林绿化局、市生态环境局、市重大项目办、各区政府） |
| 整改主要工作及成效 | （一）强化施工扬尘管理。制定印发《北京市住房城乡建设系统深入打好污染防治攻坚战2021年行动计划实施方案》《北京市住建系统2021年生态文明建设工作要点》，要求各工程参建单位进一步压紧压实责任，切实履行施工现场管理职责，全面加强建筑施工扬尘治理工作；印发《2021年全市施工安全环保月活动实施方案》，加大对5000平米以下的施工工地和城乡结合部工地现场检查频次，工地扬尘治理水平得到显著提升；印发《北京市建设工程施工现场扬尘治理“绿牌”工地管理办法》，发挥“绿牌”工地引领示范作用，2021年已开展2次“绿牌”工地评选工作，全市已有123项工程被评为“绿牌”工地；牵头制定《北京市建设工程扬尘治理综合监管实施方案》《指导手册》和统一检查单，完善扬尘治理综合监管机制。（二）强化视频平台使用。印发《关于进一步加强施工扬尘远程视频监控系统安装使用的通知》，充分利用远程视频监控系统，持续加大扬尘监管力度。符合安装要求的规模以上2109项房屋建筑和基础设施工程、96座投产在用混凝土搅拌站、104处各类渣土处置场站、84项水务工程、33项园林绿化工程、21项交通工程已全部安装视频监控系统，视频安装率达到100%。全市共安装车牌识别设备1434套，洗轮机监测抓拍1012套，覆盖全部新开工土方工程。现有视频平台账号861个，登陆3万余次，共开展视频巡查80万余次。全年共印发《施工扬尘治理工作情况双周报》23期，定期对全市扬尘治理工作情况和视频监控安装使用情况进行通报。（三）强化联合执法监管。加大工地扬尘治理执法检查力度，市、区两级住建部门共开展现场检查47275项次，检查非道路移动机械11435台，共发现问题2261项次，均已于当日责令完成整改。对扬尘治理不达标的180个项目进行公示，约谈49起。市住建委、市城市管理委联合查处建筑垃圾处置不规范、土方扬尘污染等问题44起，查处违规渣土车302辆。全市城管执法部门自年初至11月底，共查处施工扬尘类违法行为2.61万起，罚款1.13亿元；查处建筑垃圾类违法行为1.2万起、罚款2377.05万元。 |
| 整改时间 | 2021年1月至2021年12月 |
| 社会监督联系人及电话 | 联系人：岳杰、刘畅；联系电话：55598672 |