“查堵点、破难题、促发展”活动已解决问题公示清单（第一批）

（2022年10月24日）
	序号
	牵头单位
	问题概况
	问题来源
	主要措施
	完成情况 

	1
	省住房和城乡建设厅
	33处供水工程水源受厕所粪污渗漏影响点的农户厕所防渗漏改造积极性不高，普遍认为防渗漏改造费钱费事，存在抵触情绪。
	自查
	1.推广《海南省农村户用厕所化粪池防渗漏改造宣传片》，宣贯“一二三四五”改厕施工标准，多层次、全方位宣传防渗漏改造的重要意义，大力营造改厕良好氛围。鼓励基层党员干部率先示范，充分调动农民自主性和积极性。

2.制定《海南省农村厕所防渗漏改造施工技术指南》，深入基层一线宣讲改厕政策。

3.深入基层一线，鼓励农民积极参与厕所改造工作，同时指导基层干部因地制宜、因村因户施策，高标准选用符合当地实际的改厕模式。
	1.全省33处供水工程点共有渗漏厕所634座， 截至9月30日已全部竣工，涉及0.85万人饮水安全问题已得到有效解决。
2.9月13日，印发《关于贯彻落实全省农村厕所革命调度视频会精神 高质量推进农村厕所革命工作的通知》。提出建立完善农村厕所管护机制，统筹推进厕污一体化治理的新工作要求。
3.下一步，一是充分发挥农民主体作用，让农民主动参与改厕。二是进一步完善管护机制体系，保障厕所建成后持续正常使用。三是按照数量服从质量、进度服从实效，求好不求快的要求，统筹推进厕污一体化治理。


	2
	省住房和城乡建设厅
	关于城镇老旧小区改造中存在老百姓期望高、改造资金不足，改造效果不明显、居民获得感不强；市县申请中央预算投资资金不积极，居民出资意愿不强、社会参与度低；电力抄表到户造成费用占比高，影响小区整体改造效果等问题
	需省领导协调解决
	1.指导市县积极申报中央预算内资金。

2.督促市县落实主体责任，多渠道筹集资金，加大投入。

3.督促南方电网公司在城镇老旧小区改造中充分利用电力现有设备，共享设备资源，降低改造成本。

4.加强调研督导。


	1.加快推进城镇老旧小区工作，2021年全省共计划改造450个小区于9月上旬已全部开工。

2.2021年老旧小区概算总投资为125513.63万元，中央专项补助资金28024万元，省配套资金36635万元，市县配套资金60854.63万元。

3.3月1日，联合省发改委、省自规厅、省财政厅、省应急管理厅、省市场监督管理局印发《海南省既有住宅加装电梯实施意见（试行）》（琼建规〔2021〕4号）；7月15日，会同海南电网公司联合印发《关于做好城镇老旧小区电力抄表到户改造工作的通知》；10月20日，省住建厅会同省通信管理局印发《关于做好城镇老旧小区通信设施改造工作的通知》；为有效解决老旧小区改造存在的诸多问题提出政策指导。  

	3
	省住房和城乡建设厅
	有的老旧小区排水设施老化、停车位少、加装电梯困难重重。要弄清症结有哪些，指导市县下足“绣花”功夫，提升精细化治理水平，让老百姓在宜居的环境中享受生活
	省领导讲话批示
	1.制定《海南省城镇老旧小区改造工作实施方案（2021-2025年）》（琼府办〔2021〕35号），并根据《实施方案》有序开展2021年城镇老旧小区改造工作；

2.召开调度会推进老旧小区建设；

3.开展调研监督检查。
	1.3月1日，联合省发改委、省自规厅、省财政厅、省应急管理厅、省市场监督管理局印发《海南省既有住宅加装电梯实施意见（试行）》（琼建规〔2021〕4号）。

2.7月21日省政府办公厅印发《海南省城镇老旧小区改造工作实施方案（2021-2025年）》（琼府办〔2021〕35号）。

3.8月2日，印发《关于加快制定出台城镇老旧小区加装电梯相关政策的通知》。

4.目前，全省18个市县成立既有住宅加装电梯工作领导小组，并出台相关政策。   

	4
	省住房和城乡建设厅
	部分城镇老旧小区改造工作存在工作进度慢等问题。住建部官网18日消息，海南2021年城镇老旧小区改造计划开工仅占年度计划的1.3%，在全国排名靠后。
	省活动办转办
	1.制定《海南省城镇老旧小区改造工作实施方案（2021-2025年）》（琼府办〔2021〕35号）；

2.开展调研检查，督促市县加快2021年城镇老旧小区改造工作进度。
	1.7月21日省政府办公厅印发《海南省城镇老旧小区改造工作实施方案（2021-2025年）》（琼府办〔2021〕35号）。

2.省领导和省住建厅领导多次赴海口调研，加快推进全省城镇老旧小区改造工作进度。今年我省改造任务为450个，截至9月27日，全省开工小区450个，开工户数5.2万户、开工率100%。                    

3.舆情涉及项目中海口海房新村、万福新村小区、海云鞋场宿舍、海口嘉兴园小区四个小区为海口市自主改造小区，不属于城镇老旧小区改造范围；海口戏院重建项目属于旅文部门职能范畴；海秀镇政府宿舍小区已列入2021年改造计划，已开工建设。

	5
	省住房和城乡建设厅
	城镇老旧小区改造资金缺口大（主要为海口市资金缺口大，海口市2021年改造计划总金额为9.6亿元，缺口资金4.89亿元。2021年海口市城镇老旧小区改造按小区数统计占全省改造数68.66%，按户数统计占全省改造数82.765% ）
	自查
	1.指导海口市积极申报中央预算内资金；

2.督促海口市落实主体责任，多渠道筹集资金，加大投入。
	海口市通过多方资金整合，有效解决资金缺口问题，截至21年年底，海口市已下拨4660万元，截至2022年4月25日，海口市已落实2021年配套资金24360万元。

	6
	省住房和城乡建设厅
	老旧小区改造中，移动、联通、电信、有线电视等管线部门出资改造政策不明确
	自查
	会同省省通信管理局督促指导管线专营单位做好纳入2021年城镇老旧小区改造计划的小区管线改造工作。
	管线专营单位已做好纳入2021年城镇老旧小区改造计划的小区管线改造工作，承担老旧小区管线改造责任。

	7
	省住房和城乡建设厅
	老旧小区加装电梯申报难
	自查
	开展调研检查，督促市县落实出台加装电梯实施细则。
	1.3月1日，联合省发改委、省自规厅、省财政厅、省应急管理厅、省市场监督管理局印发《海南省既有住宅加装电梯实施意见（试行）》（琼建规〔2021〕4号）。

2.8月5日，全省召开专题会，要求市县按照省住建厅等部门印发的《海南省既有住宅加装电梯实施意见（试行）》制定既有住宅加装电梯实施细则、奖补流程和奖补标准，奖补比例原则上不得高于建设成本50%，且不超过17万元/台。

3.截止目前全省已有18个市县成立既有住宅加装电梯工作领导小组并出台相关政策。

	8
	省住房和城乡建设厅
	部分市县燃气下乡“气代柴薪”省级补贴资金沉淀
	自查
	部署开展2019年度和2021年度省级补贴资金补贴项目核查工作，主要核查项目实施主体的合法性、验收合格情况及入户挂表情况等。


	1.分别于2021年8月12日、10月10日上厅党组会审议，根据厅党组会会议要求，形成全省燃气下乡“气代柴薪”省级补贴资金调整方案。并于10月20日向省财政厅报送《关于商请调整燃气下乡“气代柴薪”省级补贴资金的函》。

2.2021年11月5日省财政厅印发《关于收回燃气下乡“气代柴薪”省级奖补资金的通知》，对不符合申报条件项目的省级补贴资金予以调减。部分市县燃气下乡“气代柴薪”省级补贴资金沉淀问题基本完成整改。


	9
	省住房和城乡建设厅
	陵水县厨余垃圾处理厂国有土地证无法办理。
	自查
	1.到陵水县厨余垃圾处理厂建设现场调研，查找该厂无法办理国有土地证的“堵点”。                 2.根据现场调研的情况给陵水县政府下发文件，传达现场调研情况，并要求陵水县政府制定办理该厂国有土地证的倒排工期表。                           3.及时收集该厂办理国有土地证的倒排工期表，并按照倒排工期表督促陵水县政府尽快完成该厂国有土地证办理工作。
	截至目前，陵水县厨余垃圾处理厂已完成国有土地证办理，预计2022年底前开工建设。

	10
	省住房和城乡建设厅
	文昌市厨余垃圾处理厂前期手续办理缓慢。
	自查
	1.到文昌市厨余垃圾处理厂建设现场调研，查找该厂前期手续办理工作缓慢的“堵点”。        

2.根据现场调研的情况给文昌市政府下发文件，传达现场调研情况，并要求文昌市政府制定该厂前期手续办理工作计划表。

3.及时收集该厂前期手续办理工作计划表，并按照工作计划表督促文昌市政府尽快完成该厂前期手续办理工作。
	截至目前，文昌市厨余垃圾处理厂已完成立项、用地选址批复、使用林地审批，并取得总规调整、控规报告批复文件，正向省资规厅申请备案，并完成地上附着物清点、鱼塘评估，正与农户、鱼塘塘主以及东路农场协商征收补偿和协议签订等事宜，预计2023年上半年开工建设。

	11
	省住房和城乡建设厅
	施工企业预交各种保证金费用高问题
	自查
	会同有关厅局加快出台《关于加快推进房屋建筑和市政基础设施工程实行工程担保制度的实施意见》，降低各类保证金缴存额度，充分发挥保险、工程担保作用，推行保证保险和各类保函替代现金形式保证金，减轻建筑业企业负担。同时建立健全担保人风险管控机制，提升风险管控能力，促进我省建筑业持续健康发展。
	1.2021年8月，征求省直各相关部门意见，10月向社会公开征求意见。结合意见征集情况完善了《实施意见》，11月9日征求厅相关处室意见。

2.11月3日赴省金融管理局就担保公司开展业务进行沟通交流。

3.2022年1月4日省住建厅会同省发改委等8部门联合印发了《

关于加快推进房屋建筑和市政基础设施工程实行工程担保制度的实施意见》。

	12
	省住房和城乡建设厅
	《建筑法》规定了施工许可证的申领条件，申领条件中并不包括缴纳农民工工资保证金。我省目前规定是未缴纳农民工工资保证金不得核发施工许可，导致办理流程加长，办理时间增加，影响营商环境，企业意见较大。
	自查
	协调省人社厅停止执行未缴纳农民工工资保证金不得核发施工许可的规定。
	9月26日印发《关于取消农民工工资保证金作为施工许可证申领条件的通知》，明确不再将缴纳农民工工资保证金作为施工许可证申领条件。

	13
	省住房和城乡建设厅
	装配式构件生产能力不足问题


	自查
	开展督导调研检查，专题分析产能不足等原因，研究制定解决措施。


	1.制定完善相关政策标准。我厅印发了《海南省装配式安居型住房标准图集》、《海南省装配式建筑装配率计算规则（2021年修订版）》及《海南省装配式混凝土预制构件生产和安装技术标准》。

2.完善产能布局，积极做好对临高金牌港装配式建筑产业园的指导、统筹和协调，全程跟踪调度。一是为解决临高金牌港产业园区项目建设过程中的“堵点”“难题”，我厅领导多次带队赴临高金牌港装配式建筑产业园区进行调研并召开座谈会。二是上海建工建材科技集团装配式产业园区项目成功签约落地临高金牌港。                                                                                                                                    

    截至2021年底，全省已投产的混凝土预制构件生产基地18家，设计年产能约170万立方米/年（即：约2550平方米/年）。2021年我省推广装配式建造项目面积约2280万平方米，其中装配式混凝土项目面积约2050万平方米。因此产能与2021年推广装配式混凝土项目面积需求匹配。



	14
	省住房和城乡建设厅、省自然资源与规划厅
	金牌港装配式建筑产业园内永久基本农田调整难
	需省领导协调解决
	开展督导调研检查，加强统筹协调，配合临高县政府和省资规厅研究制定解决措施。
	1.2021年9月16日，我厅刘联伟副厅长带队赴临高金牌港装配式建筑产业园区开展项目建设推进月调度工作，并主持召开座谈会。会上，就协调解决园区项目供地、用地指标等有关问题进行深入探讨。会后，我厅形成会议纪要并印发临高金牌港装配式建筑产业园推进工作联席会议成员单位。

2.2021年11月16日，为协调解决临高金牌港装配式建筑产业园区项目供地问题，我厅起草了《关于临高金牌港建筑产业园区用地情况的报告》，并专题呈报省政府。鉴于此项工作为自然资源部权限，我省无法自行调整，需要省政府与自然资源部沟通赋予我省相关事权。为此，此事的后续工作主要由临高县政府商省资规部门办理，我厅将继续跟踪落实。               

	15
	省住房和城乡建设厅
	关于工程建设审批项目时限问题上，省出台的地方性法规和部队规定存在冲突问题。
	需省领导协调解决
	1.2021年9月22日，省工改办立即会同省国家安全厅召开协调会，共同研究，深入分析厘清堵点具体情况。

经梳理，2021年以来至今，省国安厅共受理涉军项目15宗，其中海口5宗、三亚9宗、文昌1宗，超期回复1宗。

经省国安厅、三亚市国安局与三亚市军事设施委员会充分沟通，该超期项目已回复。


	1.该超期项目已回复。

2.省工改办与省国家安全厅达成一致，对涉军项目采用一事一议的办法，要求省国安厅切实加强与部队深入沟通，建立项目跟踪落实机制，责任落实到人，避免超期回复情况再次发生。   

	16
	省住房和城乡建设厅
	工程建设项目审批过程中企业和群众办事便利度还有待提升
	自查
	1.认真查摆问题。一是深入市县、园区切实查摆企业和群众反映突出的堵点难点问题。二是印发《关于开展工程建设项目审批服务满意度调查的通知》。三是印发《海南省工程建设项目审批“体外循环”和“隐性审批”专项整治工作方案的通知》。四是王鹏厅长带队拜访住建部，推动部省共建协议签定事宜。

2.优化完善系统。一是持续优化系统流程。二是推进“掌上办、指尖办”。
	1.海南省人民政府与住房和城乡建设部签订深化工程建设项目审批制度改革和推动城乡建设绿色发展合作框架协议。在住建部的关心指导下，我省必将进一步深化工程建设项目审批制度改革，提升市场主体获得感、满意度。

2.通过推行“掌上办、指尖办”，提升了企业和群众办事便利度。目前群众可通过海易办APP办理工程建设项目审批领域多个事项，同时可以随时查看办事指南和业务办理进度。

	17
	省住房和城乡建设厅
	关于“工程项目开工前期审批事项多、审批环节繁复、审批周期冗长，影响项目的进度和效益”问题。


	需省领导协调解决
	1.指导儋州市做好堵点自查工作，深入排查堵点环节、问题根源。加强“多规合一”平台应用，提高项目策划生成率，做好项目储备工作，加快项目落地。

2.2021年11月18日，儋州市发改委发来《关于我市部分项目反映对审批工作问题调研及反馈会情况的报告》。对11月8日调研的富森科技扩建项目已要求市资规局、市住建局主动对接，帮助企业解决办理施工许可证缺项问题。对海南鹏海洋科技发展有限公司反映的问题，要求市资规局、市生态环境局探索新途径，提高审批效率。
	1.2022年1月5日，海南富森木业科技有限公司已取得该项目施工许可证。

2.省工改办印发《海南省工程建设项目审批管理服务能力提升工作方案一》（琼工改办[2021]21号），形成长效机制，切实提升工程建设项目全过程审批服务水平。

3.《海南省深化工程建设项目审批制度改革三年工作方案（2021—2023年）》为我省工程建设项目审批项目改革工作指明了方向，明确了今后三年的改革目标及任务分工，进一步规范了工程建设项目全流程审批行为。

	18
	省住房和城乡建设厅、省政务服务中心
	对违法行为的评标专家进行联合惩戒问题
	自查
	各部门加强联动，任何行业评标专家受到行政处罚的，该处罚结果适用于我省行政区域内，由省公共资源交易中心统一暂停（或取消）其评标资格。积极构建“一处受罚，处处受限”的联合惩戒运行机制。
	已完成。出台政策文件：1、海南省人民政府办公厅关于印发《海南省公共资源交易综合评标评审专家和评标评审专家库管理办法》的通知；2、关于印发《海南省公共资源交易综合评标评审专家考核实施细则（试行）》的通知

	19
	省住房和城乡建设厅
	建筑工地扬尘和噪声扰民问题
	自查
	1.利用信息化手段加强建筑工地扬尘治理监管；

2.开展建筑工地扬尘治理明察暗访工作；

3.加大处罚力度。
	1.对应装未装扬尘监测设备项目，已督促项目按要求安装；

2.结合日常工作对建筑工程扬尘治理情况开展检查；

3.形成长效机制，形成建筑工地扬尘治理月报，持续巩固建筑工地扬尘治理效果。

	20
	省住房和城乡建设厅
	海口市重点路段项目存在扬尘扰民问题
	自查
	对海口市重点路段扬尘问题突出的4个项目进行督促整改：椰海大道和东线高速互通立交工程项目、新琼棚改片区琼山大道1.7公里路扩建段（白驹大道至天鹅湾小区段）、海口美丽沙项目1301地块、海南之心A1402地块。
	1.已由属地建设工程质量安全监督机构下达整改通知书，责令参建企业按要求、限期整改到位，现已完成整改；

2.不定期对重点路段、重点项目扬尘治理开展抽查；

3.结合日常工作对重点项目扬尘治理开展检查。

	21
	省住房和城乡建设厅
	省委党校消防验收进展缓慢
	自查
	1.列出消防验收具体问题清单，联动属地监管部门，进行驻点指导；

2.监督指导属地监督部门开展建设工程消防验收备案抽查工作的具体形式和工作流程等；

3.加强质量监督人员相关专业培训。
	1.安排专人驻点对接，联动属地监管部门指导项目完成了消防验收；

2.编制《海南省建设工程消防验收政策文件汇编》；

3.举办2021年全省建设工程消防验收、备案与抽查专项培训班。

	22
	省住房和城乡建设厅
	恒大美丽沙和江东首府全装修质量问题投诉量大
	自查
	1.现场核实投诉问题，了解具体情况，明确责任主体，督促责任方落实整改；

2.以问题为导向，利用信息化手段，督促《分户验收管理办法》落到实处；

3.加强监督机构人员相关专业培训。
	1.绿地城江东首府小区集中交付期间业主反映的常见质量缺陷问题已完成整改，项目进入常态化的管理、维修阶段，为确保后续新增质量问题能及时、妥善有效的解决，建设单位建立长效机制，确保接到维修诉求后24小时内安排人员上门回访并启动维修；

2.恒大美丽沙项目户内质量问题已基本整改完成，个别因住户原因暂不方便整改的另行约定整改时间。项目进入常态化管理、维修阶段，建设单位建立长效机制，确保及时回访维修；

3.印发《海南省住房和城乡建设厅关于进一步加强全装修住宅工程质量监管的通知》，督促《海南省全装修住宅工程质量分户验收管理办法》落到实处，建立“全装修分户验收监管系统”；

4.举办2021年全省建设工程质量安全监督人员继续教育培训班，针对全省全装修分户验收工作存在问题进行理论讲解及现场观摩。

	23
	省住房和城乡建设厅
	查找烂尾楼存在的问题。
	省领导讲话批示
	开展排查和调研，分析项目原因，指导督促市县加快化解，重点做好个别房企项目“烂尾”风险处置。
	1.我厅组织各市县对本辖区未妥善处置房地产风险项目以及新出现风险项目进行全面排查梳理，汇总形成风险项目清单，纳入房地产风险项目加快处置，并汇总分析房地产项目“烂尾”原因和解决措施。

2.2022年9月，经省政府同意，我厅会同相关部门联合印发《海南省商品房预售资金监管办法》，进一步规范预售资金监督管理，保障房地产项目竣工交付。

3.按照“保交楼、保民生、保稳定”为首要目标，通过成立工作专班、召开会议、现场督导等方式，稳妥推进房地产项目逾期交付风险处置工作。

	24
	省住房和城乡建设厅
	海网曝光海南部分楼盘涉嫌捂盘惜售和变相加价。据网民反馈信息显示，涉及海南楼市房产方面的负面信息除高价、加价外，房产证难办、多年不备案、楼房烂尾、迟迟不见交房、未完成消防验收、装修交付存在质量问题、周边违规建设不合理法等均为网民频频反映的楼市问题。
	省活动办转办
	继续加强房地产市场整治,指导市县完善政策，促进房地产市场平稳健康发展。
	1.组织房地产市场专项整治。我省2021年先后组织开展租赁市场专项治理和房地产市场专项整治以及网络虚假宣传广告专项治理工作。

2.结合“查堵点、破难题、促发展”活动要求，开展明察暗访，督促海口等重点城市加大房地产市场整治和问题整改。同时，我厅会同海口市住建局、三亚市住建局、媒体机构、中介机构等单位，进行了深入系统的暗访调研，并形成报告。

3.我厅会同省资规厅等单位出台《关于商业、办公类建设项目全过程管理的意见》等有关政策文件，不断完善和规范房地产基础制度。海口市陆续出台了《进一步加强对我市新建商品住房销售价格备案管理的通知》、《关于调整我市购房和人才落户政策的通知》、《关于规范房地产销售宣传的通知》等调控政策。通过多措并举，海口市场乱象得到有效整治。

	25
	省住房和城乡建设厅
	房地产市场乱象治理难
	需省领导协调解决
	继续加强房地产市场整治,指导市县完善政策，促进房地产市场平稳健康发展。
	1.组织房地产市场专项整治。我省2021年先后组织开展租赁市场专项治理和房地产市场专项整治以及网络虚假宣传广告专项治理工作。

2.结合“查堵点、破难题、促发展”活动要求，开展明察暗访，督促海口等重点城市加大房地产市场整治和问题整改。同时，我厅会同海口市住建局、三亚市住建局、媒体机构、中介机构等单位，进行了深入系统的暗访调研，并形成报告。

3.我厅会同省资规厅等单位出台《关于商业、办公类建设项目全过程管理的意见》等有关政策文件，不断完善和规范房地产基础制度。海口市陆续出台了《进一步加强对我市新建商品住房销售价格备案管理的通知》、《关于调整我市购房和人才落户政策的通知》、《关于规范房地产销售宣传的通知》等调控政策。通过多措并举，海口市场乱象得到有效整治。

	26
	省住房和城乡建设厅
	统筹解决各类人才关心的岗位、舞台、待遇以及承诺及时兑现的问题，让他们安居乐业、建功立业。（人才公寓保障政策等落实不到位）
	需省领导协调解决
	督促市县落实主体责任，加快人才公寓筹集和分配。同时，督促各县落实安居型商品住房年度建设计划。

	多渠道筹集人才公寓房源。目前，全省共有海口、三亚、陵水、屯昌4个市县和洋浦累计已筹集人才公寓房源352套。

研究《关于落实引进A、B、C三类高层次人才住房保障有关问题的通知》，进一步明确细化保障范围、方式等内容。

3.2021年下达全省安居房建设任务36695套，我厅加大督促力度，指导市县通过安居房等解决引进人才住房问题。2021年全年共开工建设安居房38517套。

	27
	省住房和城乡建设厅
	依据海南省住建厅（琼建房函【2016】451号文件），明确说明“佳元七彩澜湾”项目规划、征地、开发等手续及由澄迈县人民政府办理完毕后，其余关于该项目的房屋交易、备案、登记等工作移交海口市管理。但业主们目前面临的局面是：户籍（户口和居住证）及其他行政管辖为海口市秀英区西秀镇；而不动产权证及物业、房屋交易、备案、登记等却仍由澄迈县负责


	省活动办转办
	及时对接海口、澄迈县了解有关情况，督促指导加快解决。
	2021年9月，省资规厅、省住建厅到项目现场实地了解情况后提出两点处理意见：一是项目已登记办理不动产产权证的房屋可移交至海口市不动产部门管理。二是尚未办理产权证业务的房屋，其网签备案、登记办证等相关业务仍在澄迈县房管和不动产部门办理。经过协调，目前项目网签备案和不动产权证办理等均已移交海口市。



	28
	省住房和城乡建设厅
	直播海南6月21日报道称，在全省新能源汽车发展和推广应用的多个重点先行区域，充电桩这一基础设施建设面临着“难言之隐”。不仅海口、琼海、定安、三亚等市县的小区在自用充电桩安装上存在问题（充电桩难进小区），已装公共充电桩还存在“装而不管”浪费资源的情况。


	省活动办转办
	开展督查和调研，并制定充电桩进小区工作方案，推动解决充电桩进小区难的问题。
	1.我厅印发《海南省住房和城乡建设厅关于2021年住宅小区充电基础设施建设任务的通知》，各市、县、自治县全年共完成充电桩进小区共3100个，超额完成任务。

2.制定《关于进一步推进居民小区充电桩建设实施方案》，加快推动充电基础设施建设，破解充电桩进小区难问题。经省政府同意，我厅联合省发改委等9部门于2022年6月20日印发方案。

3.修订《海南省电动车充电设施建设技术标准》，《标准》（2022版）已于2022年4月1日正式发布实施。

4.开展充电桩进小区专项整治行动 。2022年6月20日，结合“查堵点、破难题、促发展”活动有关要求，我厅印发《关于开展充电桩进小区专项整治行动的通知 》，开展充电桩进小区专项整治工作，加快推动破解电动汽车充电桩进小区难问题，督促物业服务企业积极配合充电桩进小区工作。



	29
	省住房和城乡建设厅
	因为验收及网签备案等影响办理不动产登记问题
	自查
	配合相关部门研究相关处置措施，有效化解纠纷矛盾。
	配合省资规厅出台《关于不动产登记历史遗留问题处理意见的通知》，其中对因为验收及网签备案等影响办理不动产登记问题予以明确。

	30
	省住房和城乡建设厅
	小区公共维修资金使用难。南海网8月20日报道，小区住宅楼外墙年久失修存在极大的安全隐患，然而住宅楼外墙维修属于公共部分的“大项开支”，需要启用公共维修资金，但这笔钱较难申请。近日，记者走访海口市部分小区，发现公共维修资金“搁浅”的主要原因是入住率低、业主对公共维修资金不了解，参与度低、对这笔钱如何使用分歧大。另外，没有机构监督公共维修资金如何使用,业主对物业也没有足够信任。
	省活动办转办
	深入基层，了解住宅小区存在的问题，指导部分小区推动解决维修基金使用难等问题。做好《条例》宣贯工作，指导市县加强维修资金使用和管理。
	1.2021年8月，赴海口港东小区现场指导，推动小区提取住宅专项维修资金维修有关设施。指导琼中住建局协调解决琼中泯华小区提取住宅专项维修资金，用于维修楼顶和外墙漏水渗水问题。

2.修订《海南经济特区物业管理条例》（以下简称《条例》），进一步明确住宅专项维修资金的一般使用程序，并明确紧急动用的条件，细化动用程序。9月24日，举办《条例》宣贯培训班。11月11日，《条例》正式印发实施。

3.规范维修资金管理，9月28日，我厅去函商请省资规厅按照《条例》要求，指导各市县不动产登记部门在不动产登记环节做好住宅专项维修资金交存情况核验工作。10月18日，我厅印发《关于落实住宅专项维修资金会计核算有关工作的通知》。

4.12月9日，会同相关部门联合印发《海南省物业服务市场突出问题专项整治工作方案》，重点整治挪用侵占住宅专项维修资金等问题。


注：1.一个公示问题应控制在一页以内，表述简洁明了、语序通顺、逻辑清晰；

2.表格列宽勿随意修改，表格内：字体为仿宋、字号为小四号、表内行距设置为固定值20磅；

3.属于2022年问题，须在问题来源一览内标注“2022年堵点问题”。

4.报送邮箱：cpcbgs@163.com。标题统一为：“XXX（单位）公示清单第X批X条”。
1

