四川省房屋建筑和市政基础设施工程

施工安全监督管理办法

（征求意见稿）

第一章  总  则

第一条　为加强我省房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督管理，规范各级住房城乡建设主管部门安全监督行为，保护人民群众生命财产安全，根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》《四川省安全生产条例》等法律法规，结合我省实际，制定本办法。

第二条　本省行政区域内，对新建、扩建、改建房屋建筑和市政基础设施工程（以下简称建设工程）实施施工安全监督管理的，适用本办法。

第三条  四川省住房和城乡建设厅（以下简称住房城乡建设厅）负责全省建设工程施工安全监督管理工作，其具体工作可委托四川省建设工程质量安全总站实施。县级以上住房城乡建设主管部门负责本行政区域内的建设工程施工安全监督管理工作，具体工作可委托其所属的安全监督机构或具有相应公共事务管理职能的机构(以下统称监督机构)实施。

对于委托实施工程施工安全监督管理的，县级以上住房城乡建设主管部门应履行委托程序，与监督机构签订委托书。

四川省建设工程质量安全总站负责全省监督机构安全监督业务指导；市（州）监督机构负责辖区内县（市、区）监督机构安全监督业务指导。

第四条　本办法所称施工安全监督管理，是指住房城乡建设主管部门及其委托监督机构依据有关法律法规和工程建设强制性标准，对本行政区域内建设工程建设、勘察、设计、施工、监理单位（以下简称工程建设责任主体）履行安全生产职责，执行法律、法规、规章、制度及工程建设强制性标准等情况实施抽查并对违法违规行为进行处理的行政执法活动，不代替安全生产各方责任主体的安全管理职责。

县级以上住房城乡建设主管部门及其委托监督机构应依据相关法律法规规定，对已办理施工安全监督手续的建设工程项目实施安全监督，履行监督职责。

第五条  县级以上住房城乡建设主管部门应加强施工安全监督队伍建设，保障监督机构履行职责所需人员、经费及设施设备。

第二章  监督机构及人员要求

第六条　实施施工安全监督管理的监督机构、应具备与其监督工程规模、内容等相适应的条件：

（一）应是县级以上住房城乡建设主管部门下属的具有独立法人资格的事业单位;

（二）具有完整的组织体系，全员岗位责任明确；

（三）具有固定的办公场所，配备满足监督工作需要的仪器、设备、工具及安全防护用品，保证监督工作需要的经费、交通工具；

（四）具有健全的施工安全监督工作制度和档案管理制度，具备与监督工作相适应的信息化管理条件；

（五）具有与建设规模相匹配、满足监督任务需要的监督人员，土建、机械、电气等专业人员结构比例合理，满足本规定第七条规定的监督人员应当占安全监督机构总人数的75%以上。

第七条  施工安全监督人员应当具备以下条件：

- （一）具有工程类大专及以上学历，或具有工程类初级及以上技术职称或工程类执业注册资格，并具有两年以上工程安全管理经验；

（二）熟悉掌握国家、地方法律法规和工程建设标准规范；

（三）具有良好的政治素质和职业道德；

- （四）经住房城乡建设厅培训考核合格，并取得《四川省建设工程质量安全监督员证》。具有行政执法职能的监督机构，其监督人员还应取得行政执法证书。

第八条  住房城乡建设厅每三年对市（州）监督机构和人员考核1次。市（州）住房城乡建设主管部门每三年对县（市、区）监督机构考核1次，考核结果报住房城乡建设厅备案。监督机构经考核合格后方可实施监督。

第九条  市（州）住房城乡建设主管部门应每年对监督人员进行1次法律法规、业务知识继续教育培训，每两年进行1次岗位考核，考核合格方可继续从事施工安全监督工作。

第十条  监督机构可聘请工程类中级职称以上的技术人员协助实施施工安全监督，聘用人员应参加有关培训考核。

第三章  施工安全监督管理

第十一条　施工安全监督管理主要包括以下内容：

（一）抽查工程建设责任主体履行安全生产职责情况；

（二）抽查工程建设责任主体执行法律、法规、规章、制度及工程建设强制性标准情况；

（三）抽查危险性较大的分部分项工程安全管理情况；

（四）抽查安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作、安全生产标准化、信息化开展情况；

（五）责令整改抽查中发现的问题隐患；对判定存在重大事故隐患的建设工程作出停工整改、停止使用相关设施或者设备的决定；

（六）依法对工程建设责任主体违法违规行为进行查处，或移交有关执法部门查处；

（七）组织或参与建设工程施工安全事故的调查处理；

（八）依法处理与工程项目施工安全相关的投诉、举报；

（九）住房城乡建设主管部门委托的其他事宜。

第十二条　监督机构实施建设工程项目的施工安全监督，应当依照下列程序进行：

（一）查验建设单位申请办理施工安全监督手续时提交的保证安全施工具体措施的资料（包括工程项目及参建单位基本信息）；

（二）制定施工安全监督工作计划并组织实施；

（三）实施施工安全监督抽查并形成监督记录；

（四）评定建设工程项目安全生产标准化工作；

（五）办理终止施工安全监督手续；

（六）整理建设工程项目施工安全监督资料并立卷归档。

监督机构应当在办公场所、有关网站公示施工安全监督工作流程。

第十三条　建设工程项目施工前，监督机构对建设单位提交保证安全施工具体措施的以下资料进行查验，必要时可以进行现场踏勘：

（一）建设工程施工安全监督信息表；

（二）危险性较大的分部分项工程清单；

（三）施工合同中约定的安全防护、文明施工措施费用支付计划；

（四）建设、施工、监理单位法定代表人及项目负责人安全生产承诺书；

（五）其他保证安全施工具体措施的资料。

第十四条　需要现场踏勘的，监督机构应及时到施工现场进行现场踏勘。

现场踏勘不合格的，应立即责令整改，整改合格后重新申请。安全生产条件现场踏勘不合格的施工现场不得动工。

第十五条　监督机构应根据建设工程实际情况，结合危险性较大的分部分项工程清单，编制施工安全监督工作计划，明确主要监督内容、抽查频次、监督措施等。监督机构对施工现场安全生产状况抽查频次应符合以下要求：

（一）根据项目规模和形象进度确定抽查频次，原则上每季度至少抽查1次。房屋建筑工程在基础、主体、装饰每阶段抽查次数各不少于1次；市政基础设施工程、独立报建的装饰装修工程和安装工程抽查次数不少于2次；

（二）对含有超过一定规模的危险性较大的分部分项工程、发生过生产安全事故以及检查中发现安全隐患较多的建设工程项目应当增加抽查次数；
     （三）重大节假日前后、汛期、高温、冰雪天气等重点时段，加大抽查力度。

第十六条　建设工程项目施工前，监督机构应当组织建设、勘察、设计、施工、监理等单位及人员召开施工安全监督告知会议，提出安全监督要求。

第十七条　监督机构应当委派2名及以上监督人员按照监督计划对项目施工现场进行随机抽查。监督人员在抽查过程中有权进入施工现场，要求工程建设责任主体提供施工安全管理文件和资料，做好抽查记录。

对发现施工现场存在安全隐患的，责令立即整改，无法立即整改的，责令限期整改；对安全隐患排除前或排除过程中无法保证安全的，责令停工整改并从危险区域内撤出作业人员；对重大事故隐患实行跟踪督办，督促指导整改闭环；对发现违法违规行为和违反工程建设强制标准的，依法移交执法部门处置。

第十八条　被责令限期整改、停工整改的工程项目应当在排除安全隐患后形成安全隐患整改报告，监督机构应对报告进行查验，停工整改项目还应进行现场抽查。查验符合要求后方可恢复施工。

被责令限期整改、停工整改的工程项目，逾期不整改或整改不彻底的，监督机构应当按权限实施行政处罚或移交有关部门处理。

第四章  施工安全监督管理中（终）止及恢复

第十九条　工程项目因故中止施工，由建设单位申请办理中止施工安全监督手续，监督机构应要求建设单位提交中止施工的时间、原因、在施部位及安全保障措施等资料。

监督机构核查符合要求后，发放中止施工安全监督告知书。监督机构对建设工程项目中止施工期间不实施安全监督。

第二十条　中止施工的建设工程项目恢复施工，建设单位应当向监督机构提交经建设、施工、监理单位项目负责人及施工单位安全管理机构负责人签字并加盖单位公章的复工条件验收报告，申请恢复安全监督。

监督机构收到复工条件验收报告并经查验合格后，发放恢复施工安全监督告知书，对建设工程项目恢复安全监督。

第二十一条　建设工程项目完工办理竣工验收前，建设单位应提交终止安全监督申请，经查验符合要求的，发放终止施工安全监督告知书，同时终止对工程项目的安全监督。

第二十二条  对停工或完工超过一个月，建设单位未向监督机构申请办理中止或终止施工安全监督手续的建设工程项目，监督机构可责令建设单位限期办理；逾期未办理相关手续，经查实确已停工或完工的，监督机构可执行中止或终止监督。

第二十三条  施工单位应按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59)和《市政工程施工安全检查标准》（CJJ/T 275）等标准规范至少每季度开展一次安全生产标准化自评，并在办理终止安全监督手续时，提交经建设、监理单位审核的安全生产标准化自评资料。监督机构应根据项目规模及实际情况对安全生产标准化自评结果进行抽查复核，复核次数不应少于项目自评次数的30%。对复核情况与项目自评差异较大的项目，应增加复核抽查比例。

监督机构结合日常安全监督抽查情况及项目自评结果，对建设工程项目安全生产标准化作出评定。综合评分=各次自检自评结果的最终算术平均值+加（减）分，总分不得超过100分。

第二十四条  监督机构对工程项目施工期间安全文明施工加（减）分应符合以下规定：

（一）工程项目责任主体未按规定进行施工安全自检自评的，每次减1分；

（二）因安全生产文明施工被监督机构下达责令限期整改通知书的，每次减1分；

（三）因安全生产文明施工被监督机构下达停工整改通知书的，每次减2分；

（四）因安全生产文明施工受到行政处罚的，每次减3分；

（五）因安全生产文明施工受到县（市、区）住房城乡建设主管部门通报批评的，每次减1分；受到通报表扬的，每次加1分；

（六）因安全生产文明施工受到市（州）住房城乡建设主管部门通报批评的，每次减3分；受到通报表扬的，每次加3分；

（七）因安全生产文明施工受到部、省级住房城乡建设主管部门通报批评的，每次减5分；受到通报表扬的，每次加5分；

（八）发生生产安全责任事故，造成人员死亡的，减（15+死亡人数×5）分，且不超过40分。

针对同一事件以最高值进行加（减）分，不累计。

第二十五条  安全文明施工综合评分作为安全文明施工费费率测定的基础，同时作为工程项目安全生产标准化考评的依据之一。

第五章  应急管理及投诉处理

第二十六条　县级以上住房城乡建设主管部门应按属地人民政府要求制定本行政区域内建设工程项目生产安全事故应急救援预案，加强与公安、应急管理、气象、医疗救护等部门对接，实现信息互联、互通、共享。

各级监督机构应督促各方责任主体完善应急预案，发生生产安全事故后，按照应急预案要求进行处置。

监督机构在参与建设工程生产安全事故的调查和处理工作时，应及时向住房城乡建设主管部门提交处理建议。监督机构应加强对事故发生项目的监督检查，确保整改措施全面落实。

第二十七条　监督机构应公开举报电话、信箱、电子邮件地址等反馈平台，公开受理有关安全生产的举报。

第六章  档案管理

第二十八条　工程项目终止施工安全监督后，监督机构应当在15个工作日内形成工程项目施工安全监督档案。

档案内容包括工程建设责任主体信息以及监督告知、日常监督抽查、中（终）止监督、工程项目安全生产标准化考评、超过一定规模的危大工程抽查等过程中形成的文书、影像资料等。

第二十九条　工程项目施工安全监督档案保存期限3年，自归档之日起计算。

第三十条  各级住房城乡建设主管部门及其委托监督机构应当加强安全生产监督管理信息化建设，提升安全监督精准化、智能化水平，形成在线监督过程记录和监督档案。

第七章  监督责任

第三十一条　监督机构和监督人员应当依法承担建设工程安全监督责任，依法履行安全监督职能职责。监督人员不得有以下行为：

（一）无正当理由不按工程安全监督计划履行或者不正确履行监督职责，玩忽职守的；

（二）在管理服务活动中故意刁难、吃拿卡要的；

（三）不按照规定受理、处理施工安全投诉举报事项；      （四）长期向参建单位借用交通、通讯、办公等用品；

（五）在监督过程中协助被责令整改的责任单位弄虚作假，欺瞒上级部门，或对整改报告审查不严，敷衍了事，对未整改完成的事项签署整改完成认可意见的；

（六）发现施工安全违法违规和违反工程建设强制性标准的行为不予查处或移交有关部门处理的；

（七）对依法行使工程投诉、检举等权利的行为进行压制或者打击报复的；

（八）接受当事人的吃请、礼金、礼品、有价证券等财务的；收取回扣、中介费、好处费；

（九）利用职权，通过不正当手段从参建单位人员处获得好处或者通过配偶、子女、亲属、特定关系人等取得非法利益；

（十）以各种形式参与和职权有关的经营性活动；向参建单位推荐专业分包队伍或劳务队伍；向参建单位推销或介绍建筑材料、机械、设备等；向参建单位提出安排子女或亲属就业（正常选聘除外）；委托参建单位承建本人和亲友房屋或装修本人和亲友住房；在监督过程中，索取或者接受他人财物，或者谋取其他利益的；

（十一）其他不依法履行监督管理职责的行为。

监督人员有以上第（一）～（六）款规定行为的之一的，情节轻微的，且具有法定从轻处分情形的，可以给予批评教育、责令检查、诫勉或者组织处理，免予或不予政务、党纪处分；情节较重或严重的，按照《公职人员政务处分法》《中国共产党纪律处分条例》有关规定处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

监督人员有以上第（七）～（十）款规定行为之一的，根据情节严重程度，按照《公职人员政务处分法》《中国共产党纪律处分条例》有关规定处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十二条 有下列情形之一的，监督机构和监督人员不承担责任：

（一）按照工程项目监督工作计划已经履行监督职责的；

（二）工程项目中止施工安全监督期间或者施工安全监督终止后，发生安全事故的；

（三）对发现的施工安全违法行为和安全隐患已经依法发出监管指令，工程建设责任主体拒不执行而发生安全事故的；

（四）现行法律法规、标准规范尚无规定或工程建设责任主体弄虚作假，致使无法作出正确执法行为的；

（五）工程建设责任主体非法施工或者经责令停工整改后仍不具备安全生产条件，监督机构已经依法按照权限移交有关部门处理的；

（六）因不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力致使行政执法行为违法、不当或者未履行法定职责的；

（七）对拒不执行行政处罚决定的工程建设责任主体，安全监督机构已经依法申请人民法院强制执行的；

（八）依法不承担责任的其他情形。

第八章   附   则

第三十三条  对房屋建筑拆除施工过程中的安全生产监督管理，由各地相关部门根据职责分工，参照本细则实施。

第三十四条  对危险性较大的分部分项工程可以通过政府购买服务方式，委托第三方开展现场检查。

第三十五条  本办法由四川省住房和城乡建设厅负责解释，自2024年  月  日起施行，有效期5年。原《四川省房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督实施细则》（川建发〔2015〕51号）同时废止。