附件1:   筠连县政府投资项目工程变更流程图

（一般变更和重大变更）

项目单位提出工程变更书面申请

并附相关资料

驳回

通过

分管副县长、县长审批，同意后进入变更程序，填报变更申请表。

驳回

驳回

通过

报项目单位行政主管部门

提出初审意见

不通过

通过                                         通过

一般变更

重大变更

将变更申请表并附设计变更通知书、清单等相关资料交县财评中心。

将变更申请表并附设计变更通知书、清单等相关资料交县财评中心。

不通过                                                                   不通过

财评中心根据需要确定是否现场查勘，并出具意见。

工程变更会审会主要成员单位现场踏勘，并召集会议讨论出具会审意见。

县财政分管副局长审核。

。

会审意见送分管副县长、县长审批。

分管副县长审批。

县财政局对变更项目评审。

县财政局对变更项目评审。

变更评审报告送分管副县长、县长审签。

变更评审报告送分管副县长审、县长审签。